|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18**  **PHÊ CHUẨN**  *Ngày … tháng 5 năm 2023*  **TL. SƯ ĐOÀN TRƯỞNG**  **KT.THAM MƯU TRƯỞNG**  **PHÓ THAM MƯU TRƯỞNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập** - **Tự do** - **Hạnh phúc**  *Bắc Giang, Ngày 26 tháng 5 năm 2023*  **KẾ HOẠCH**  **Củng cố tuyến cáp quang từ Sư đoàn 325 đi Trung đoàn 95 của Tiểu đoàn 18** |

Kính gửi: Thủ trưởng Phòng Tham mưu Sư đoàn 325

Căn cứ vào thực trạng tuyến cáp từ Tổng đài Sư đoàn 325 đi hướng eBB95

Căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ bảo đảm TTLL của Tiểu đoàn

Tiểu đoàn 18 lập kế hoạch củng cố tuyến cáp quang từ tổng đài Sư đoàn 325 đi hướng eBB95 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng tuyến cáp Quang luôn thông suốt phục vụ cho nhiệm vụ TTLL thường xuyên, SSCĐ và các nhiệm vụ khác của Sư đoàn.

**2. Yêu cầu**

Làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn về mọi mặt, đúng kế hoạch thời gian đã xác định.

Bảo đảm chất lượng tuyến cáp sau khi củng cố.

**II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC**

Củng cố, treo cao, phát quang và thay thế 02 km cáp quang từ Sư đoàn 325 đi eBB95; thu hồi số lượng cáp quang, đồng hỏng và cũ.

**III. TỔ CHỨC**

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đầu mối Đại đội.

**IV. PHƯƠNG PHÁP**

Củng cố lần lượt từ Tổng đài Sư đoàn đến Trung đoàn 95.

**V. THỜI GIAN**

Tổng thời gian: 07 ngày; Cụ thể: Ngày 29/5 – 04/6/2023.

**VI. LỰC LƯỢNG**

Quân số tham gia thực hiện nhiệm vụ = 18 đ/c. Trong đó: SQ= 03 đc, CN= 02 đc, HSQCS= 13 đc.

**VII. TỔ CHỨC CHỈ HUY**

Chỉ huy chung: Đồng chí 1// Nguyễn Trung Hiếu - pdt

Chỉ huy Đại đội: Đồng chí 4/ Hồ Hồng Phong - ct

Chỉ huy Trung đội : Đồng chí 3/ Nguyễn Viết Hùng - bt

Thợ kỹ thuật: Đồng chí 1//-CN Phạm Văn Tĩnh, 3/-CN Vũ Văn Trực.

**VIII. BẢO ĐẢM**

1. Vât chất, dụng cụ

Đơn vị tự bảo đảm

2. Bảo đảm cơ động

Hành quân bộ

**IX. ĐÊ NGHỊ**

Không

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Nghiêm Đức Cảnh** |

**Phụ lục 01: DANH SÁCH THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CẤP BẬC** | **CHỨC VỤ** | **ĐƠN VỊ** | **NHIỆM VỤ** | **GHI CHÚ** |
|  | Nguyễn Trung Hiếu | 1// | Pdt | d18 | Chỉ huy chung |  |
|  | Hồ Hồng Phong | 1// | ct | c1d18 | Chỉ huy triển khai |  |
|  | Nguyễn Viết Hùng | 3/ | bt | c1d18 | Chỉ huy triển khai |  |
|  | Vũ Văn Trực | 3/-CN | TSC | c1d18 | Hàn nối cáp |  |
|  | Phạm văn Tĩnh | 1//-CN | TSC | c1d18 | Hàn nối cáp |  |
|  | Nguyễn Đình Triển | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Ngô Văn Minh | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Vũ Văn Duẩn | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Nguyễn Khắc Quang | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Nguyễn Văn Thành | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Nguyễn Văn Sơn | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Nguyễn Văn Mạnh | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Nguyễn Chí Hùng | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Nguyễn Đức Tuấn | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Nguyễn Đức Hải | B1 | cs | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Nguyễn Đan Trường | H2 | at | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Nguyễn Năng Quyết | H2 | at | c1d18 | Kéo cáp |  |
|  | Ng Trần Trung Đức | H2 | at | c1d18 | Kéo cáp |  |

**Phụ lục 02: VẬT CHẤT BẢO ĐẢM**

01. Cáp quang f024 = 02km

02. Măng xông = 03

03. Thang = 02 cái

04. dây thừng = 02 cuộn

05. Sào nâng dây = 05 cái